## Slide 1: mmWave 기반 낙상 감지
팀 도플러

## Slide 2: 수행 배경 및 목표
mmWave Radar 센서의 신호를 사용
낙상을 감지하는 Ai 기반 시스템으로
신속 대응 시스템의 구축
사회 취약층의 부상 및 사망의 주요 원인 중 하나인 낙상을 감지
보호 대상이나 환자의 낙상을 감지 및 예측하여 응급상황에 대한 신속 조치
다른 환자 모니터링 시스템과 결합한 케어 솔루션
기존 진행물의 개선이 주 목표

## Slide 3: 문제 정의 및 요구사항
기업체 요구사항(시스템 고도화)
최대 5인 인식 및 추적(multi-label)
실시간 데이터 처리
낙상 외의 다양한 카테고리로 인식
개선된 UI/UX
다양한 파라미터를 처리하는 개선된 Ai 모델
기존 시스템의 한계
최대 1인 까지 인식 및 추적 가능
PyQt 기반 UI
높이 값만으로의 낙상감지
실시간 데이터 처리 불가능
구현 가능성 조사에 초점

## Slide 5: 시스템 요구분석(Usecase Diagram)
기업 요구사항
낙상만을 감지하는 기존 시스템과 다르게 앉기, 작업, 이동 등 여러 State를 인지
3D 이미지는 기존 클라우드를 개선하여 스켈레톤 등으로 인지하기 쉬운 형태로 제공
개선된 UI/UX 기반 접근성 향상
Notes: @startuml
actor Patient1
actor Patient2
actor Patient3
actor Patient4
actor Patient5
actor Manager
rectangle "mmWave Fall Detection" {
(Detect/Track Patient) as Detect
(Current State) as State
(3D Cloud Image) as 3D
(Meta Data) as Meta
}
Detect --> State : <<include>>
Detect --> 3D : <<include>>
Detect --> Meta : <<include>>
State --> Manager
3D --> Manager
Meta --> Manager
Patient1 --> Detect : action
Patient2 --> Detect : action
Patient3 --> Detect : action
Patient4 --> Detect : action
Patient5 --> Detect : action
@enduml

## Slide 6: 전체 시스템 구조

## Slide 7: Data Communication – 다양한 구현 방법
mmWave Studio – Communicate via EVM
mmWave SDK
UniFlash – Firmware upload
FPGA HDL(Optional) – Lattice Diamond Programmer
C++ - Data Parse & Convert
CCS studio – Firmware Programming

## Slide 8: UI Frontend – 라이선스 및 복잡한 코드
기존 시스템은 People Count 예제 기반으로 추정 (3D 구현에 한계점 및 복잡한 Api 구성)
PyQt5에서의 라이선스 문제
내부 데이터 처리에 따라서 다른 플랫폼 사용또한 고려중 – 기존 작업물의 확인이 필요

## Slide 9: AI Frontend - 예상 성능지표 및 평가모델
기존 GRU 모델 계승하여 발전시킬 예정 (전처리 -> 라벨링 -> 데이터 정규화 -> GRU)
Multi-Label / Multi-Class 구현과 Input 다변화에서 가장 큰 차이
회사가 요구하는 성능지표 X
검증 : F1-Score (평가 모델)
손실함수 : Cross Entropy Loss (성능 지표)
+Posenet

## Slide 10: 일정 진행 상황
9/13 센서 수령 및 문제 확인
추석 각 파트별 자료 조사
9/22 장비 기동 및 테스트
9/23 멘토님과 대면 회의 진행
mmWave Demo Visualizer
mmWave Studio
Out of Box Demo Binary -> UniFlash 통한 업로드 필요

## Slide 11: 대면 회의 진행 및 피드백 (9/23)
-피드백
Smart Radar System 자료 참조 / UI 구현 가능 범위 조사 / 1학기 진행 일정

## Slide 12: 향후 진행방향
코드 수령 후 진행방향 확정 가능
Github repository 관리 및 Coding Convention, Branch 관리
회의 진행방향 및 플랫폼 : Zoom 회의, Discord 통한 아이디어, 파일 교환
여비 사용계획 : 공용 계정에 ChatGpt, Colab pro 구독(각 3개월)